Términos de Referencia

SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL E IMPORTACIÓN DE REPUESTOS SOLAR

Unidad Solicitante	Sub Gerencia de Operaciones

Gerencia	Sub Gerencia de Operaciones

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETO	3

3.	ALCANCE	3

4.	REQUERIMIENTOS	3

4.1.	Materiales	4

4.1.1.	LOTE 1	4

4.1.2.	LOTE 2	4

4.2.	Importación	5

4.3.	Plan de Ejecución	5

4.4.	Despacho Aduanero	6

5.	CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS	7

5.1.	Lugar de Entrega	7

5.2.	Requisitos para Ingreso a Instalaciones de Almacenes	7

5.3.	Procedimiento de comunicación	8

5.4.	Requisitos para Proveedores	8

5.5.	Cronograma de Actividades	9

5.6.	Organigrama	9

5.7.	Entregables	9

5.8.	Logística del Servicio	9

5.8.1.	Plazo del servicio	9

5.8.2.	Plazo del Importación de la carga	9

5.9.	Modalidad de Pago	9

5.10.	Consideraciones de Seguros y SMS	10

5.11.	Formato de presentación de propuestas	10

5.12.	Anexos	10

# INTRODUCCIÓN

YPFB TRANSIERRA S.A. (en adelante YPFB TS) es una empresa dedicada al transporte de gas natural desde el departamento de Tarija, pasando por Chuquisaca hasta Santa Cruz, para lo cual es propietaria, opera y mantiene un gasoducto de 32” y 432 Km de longitud, denominado GASYRG.

Dentro de sus actividades principales YPFB TS cuenta con un Edificio principal ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, opera y mantiene la Estación de Compresión de Villa Montes (en adelante ECV), ubicada a 7 Km al sur de la ciudad de Villa Montes, provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija.

YPFB TS de acuerdo a su planificación anual de mantenimiento está realizando la adquisición de repuestos para equipos de la marca SOLAR TURBINES, con entregas bajo modalidad EXW, y se requiere una empresa legalmente establecida para que realice todo el proceso de importación y transporte internacional para todos los procesos.

# OBJETO

El presente documento tiene por objeto definir el alcance, características y términos que el CONTRATISTA debe cumplir para la provisión del servicio de Transporte Internacional, Importación, y despachante de aduana de repuestos que serán entregados por el fabricante SOLAR TURBINES en FAIRBURN, GA, USA en modalidad EXW, los cuales tienen que ser entregados en Santa Cruz, Bolivia, Almacén YPFB TS.

# ALCANCE

El alcance del servicio comprende lo siguiente:

Realizar el recojo de fábrica y transporte internacional marítimo/aéreo para la importación de los ÍTEMS descritos en el punto 4.1 Materiales.

Importación los ÍTEMS desde FAIRBURN, GA USA, hasta Santa Cruz, Bolivia, Almacén YPFB TS ubicados en instalaciones de YPFB TRANSPORTE S.A. (En adelante YPFB TR).

Para la importación, los costos internos en USA más los costos de flete marítimo/aéreo podrán emitirse mediante una Nota de Débito. Los costos locales en Bolivia, hasta entrega en destino, deberán facturarse.

Revisión de la documentación con la Agencia Despachante de Aduana que realizará los trámites en Aduana.

Los detalles inherentes a este requerimiento, así como las exigencias previstas para la preparación de ofertas son las que se detallan en estos Términos de Referencia (en adelante TDR).

# REQUERIMIENTOS

Los ítems registrados en la Orden de Servicio quedarán de la siguiente manera:

Cuadro 2: Servicios requeridos

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transporte Internacional e Importación LOTE 1 | 1 | Servicio |
| 2 | Transporte Internacional e Importación LOTE 2 | 1 | Servicio |

Este servicio será supervisado por un Fiscal de Servicio designado por YPFB TS (En Adelante Fiscal de Servicio).

## Materiales

Los materiales que forman parte de este servicio están descritos en el punto 4.1.1 LOTE 1 y 4.1.2 LOTE 2, considerando que cada LOTE corresponde a una carga diferente.

### LOTE 1

Todos los ÍTEMS de este LOTE forman parte de una sola carga, y deben cumplir con las siguientes características:

Modalidad de Transporte internacional: Vía marítima, transporte local: vía terrestre

Materiales entregados en modalidad EXW, en origen: FAIRBURN, GA, USA.

Valor de Materiales en Condición EXW. USD. 188.047,29

ITEMS descritos en el Anexo E-1 Repuestos SOLAR LOTE 1

Peso y Volumen estimado, descrito a continuación:

### LOTE 2

Todos los ÍTEMS de este LOTE forman parte de una sola carga, y deben cumplir con las siguientes características:

Modalidad de Transporte internacional: Vía aérea, transporte local: vía terrestre

Materiales entregados en modalidad EXW, en origen: FAIRBURN, GA, USA.

Valor de Materiales en Condición EXW. USD. 10.982,07

ITEMS descritos en el Anexo E-2 Repuestos SOLAR

Peso y Volumen estimado, descrito a continuación:

| Pos | Item | Description | Qty | UOM | Unit Weight (kgs) | Weight (kgs) | Unit Length (cm) | Unit Height (cm) | Unit Width (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1053929-16 | SWITCH,DP,2 PSIG,DP | 2 | EA | 1,828 | 3,656 | 26,67 | 8,89 | 11,43 |
| 16 | 120240-4 | VALVE,HAND,PLUG,0.5 | 1 | EA | 1,489 | 1,489 | 16,51 | 12,06 | 10,79 |
| 18 | 967664C1 | VALVE,RELIEF,0.375 | 1 | EA | 0,209 | 0,209 | 2,54 | 8,57 | 2,85 |
| 21 | 1103117-7000 | KIT,RPLCMT,XMTR,0-1 | 2 | EA | 10,432 | 20,865 | 35,56 | 25,40 | 35,56 |
| 31 | 1036679-10 | SWITCH,DP,1.6 IN-H2 | 1 | EA | 1,377 | 1,377 | 13,65 | 8,57 | 10,79 |
| 32 | 186273-40 | REGULATOR,PRESS,POP | 1 | EA | 0,896 | 0,896 | 4,76 | 11,43 | 6,35 |
| 46 | 190083-3 | GAGE,DP,0-10 IN-H2O | 6 | EA | 0,707 | 4,245 | 20,32 | 10,16 | 15,24 |
| 47 | 600766C1 | POWER SUPPLY,24 VDC | 4 | EA | 0,736 | 2,946 | 15,24 | 10,16 | 15,24 |
| 48 | 601129C1 | FUSE,3.0 A,250 V | 10 | EA | 0,002 | 0,022 | 6,09 | 6,98 | 14,98 |
| 49 | 951833C2 | RELAY ASSY,24 VDC | 6 | EA | 0,167 | 1,007 | 15,11 | 4,06 | 20,95 |

## Importación

La importación de los ÍTEMS descritos en el punto 4.1 Materiales incluye:

Revisión de la carga.

Flete terrestre Internacional desde FAIRBURN, GA, USA, Recojo de la carga y entrega en Puerto de origen.

Servicio de transbordo, manipuleo en puerto y cualquier punto requerido.

Trámites aduaneros de exportación.

Flete marítimo/aéreo desde USA hasta Almacén YPFB TS.

Revisión de la carga.

Emisión de la guía aérea.

Manipuleo y entrega en destino.

Factura Fiscal por la totalidad de nuestros servicios.

Seguro todo riesgo con cláusula Triple A del Instituto de Londres.

Gestión aduanera para la liberación de la carga.

Transporte local hasta almacén convenido.

La CONTRATISTA deberá considerar todos los detalles del costo de Transporte de Importación y trámites aduaneros.

Se aclara que el listado de costos a considerar es una referencia y no se limita a otros gastos que sean necesarios para cumplir el objetivo.

Este servicio tiene que incluir seguro de todo riesgo con cláusula triple del instituto de Londres, además del embalaje y fumigación.

La CONTRATISTA deberá realizar un reporte oportuno del estado de la carga, desde origen a destino al Fiscal de Servicio de YPFB TS.

## Plan de Ejecución

El plan de ejecución del transporte internacional desde el origen hasta el Almacén YPFB TS en Santa Cruz, Bolivia, deben considerar lo siguiente:

Confirmación del proveedor que la mercadería está lista para recojo.

Revisión y confirmación que la documentación se encuentra en orden para poder proceder.

Coordinar fecha y hora para poder proceder con el recojo de los materiales.

Gestionar la emisión de la póliza de seguro todo riesgo de transporte previo recojo de los materiales.

Seguimiento al transporte desde almacén del proveedor hasta almacén de nuestro representante en USA.

Confirmación mediante correo electrónico al cliente sobre el arribo de la mercadería adjuntando fotos, recibo de almacén y documentos respectivos.

Gestionar y coordinar la reserva con la línea marítimo/aéreo para poder proceder con el despacho.

Proceder con la emisión de la guía marítima/aéreo.

Envió de alertas al cliente y a la agencia de aduana para prever los fondos para la nacionalización.

Envió de confirmación de arribo de la mercadería a Aduana mediante correo electrónico.

Realización de la des consolidación física la mercadería.

Coordinación de la emisión del parte en Aduana.

Seguimiento al status de los trámites.

Una vez liberada la mercadería coordinar el recojo desde Aduana para su entrega en Almacén YPFB TS.

Realizar la entrega del material en Almacén YPFB TS.

Envió de la conformidad de entrega vía correo electrónico.

Envió de la pre facturación vía correo electrónico.

Envió de la facturación con los documentos de soporte en original y vía correo electrónico.

Seguimiento al pago de los embarques realizados.

Seguimiento y control durante todas las etapas del proceso de importación.

## Despacho Aduanero

El CONTRATISTA deberá ejecutar los siguientes servicios, los cuales son enunciativos, más no limitativos para la correcta importación de los ÍTEMS descritos en el punto 4.1 Materiales:

Realizar la liberación y gestiones aduaneras en Aduana Nacional.

Realizar la nacionalización según la logística programada, ya sea Transporte marítimo/aéreo desde Estados Unidos hasta Santa Cruz, Bolivia.

Identificar el apropiado arancel para determinar el pago correcto de tributos aduaneros.

Gestionar toda la documentación y trámites necesarios para los temas aduaneros, incluyendo la elaboración y tramitación de los documentos requeridos por Aduana Nacional.

Revisar los documentos emitidos por parte del Proveedor (Factura Comercial, Packing List, Certificado de Origen, Autorizaciones Previas, Póliza de Seguro, Manifiestos de Carga).

Revisar los documentos emitidos por el Operador Logístico. (Transporte marítimo/aéreo), para el cálculo de los tributos aduaneros y la base imponible.

Coordinar temas de logística y documentación con el agente embarcador internacional (Freight forwarder).

Elaborar, obtener y revisar todos los documentos previos a la importación.

Elaborar las declaraciones y formularios aduaneros presentados ante la Aduana Nacional, como ser: Declaración de Mercancías de Importación y Declaración de Adquisición de Mercancías (DIM/DAM), Elaboración de la Declaración Andina de Valor (DAV) y otros.

Elaborar carpeta de documentación para el archivo correspondiente.

Entrega de documentación al Importador debidamente Ordenada.

Controlar los plazos aplicados según la Ley General de Aduana para estos regímenes especiales, para evitar observaciones o multas por parte de la Aduana Nacional.

Pagar el Almacenaje, el cual será reembolsado por YPFB TS con la factura de respaldo.

Reportar oportunamente el estado de la carga al Fiscal del Servicio.

Coordinar los tiempos para la ejecución de este servicio en línea con el cronograma de importación.

El Pago de tributos, gravámenes y costos relacionados con al despacho, será gestionado por YPFB TS.

Revisión y Control de la documentación para cada embarque.

- Factura Comercial

- Lista de empaque

- Seguros de transporte.

- Certificados de Origen

El CONTRATISTA deberá efectuar la gestión ante la Aduana Nacional de Bolivia, correspondiente a los trámites especiales aduaneros cuando así sea requerido por YPFB TS, de acuerdo a las características particulares de cada operación.

El CONTRATISTA será responsable de cumplir y velar por el adecuado manejo del despacho aduanero, de modo que se realice sin demoras, se garantice el cumplimiento de la legislación aduanera y tributaria vigentes, y bajo ningún concepto, se vulneren, arriesguen o dañen los intereses, el prestigio o la imagen de YPFB TS.

# CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se detallan las condiciones y normas administrativas de YPFB TS aplicables al servicio por las cuales se debe regir el CONTRATISTA, como ser:

## Lugar de Entrega

Los materiales deberán ser entregados en modalidad DDP, en almacenes de YPFB TS ubicado en oficinas de YPFB Transporte.

## Requisitos para Ingreso a Instalaciones de Almacenes

Considerar los requisitos para el ingreso a instalaciones de almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A.:

- YPFB TS proveerá al CONTRATISTA adjudicado, una persona de contacto en almacén para coordinar la entrega de los materiales.

- Para la entrega de los materiales se debe tener impreso los siguientes documentos:

- Orden de Compra firmada impresa

- Presentar en portería la presente programación impresa

- Equipo de seguridad: Usar el equipo de protección personal (EPP), en caso de ser necesario (Realizar trabajos manuales de descarguito o movimientos)

- Requisitos para el uso de camión de carga o camioneta

- Debe contar con el check list aprobado por personal dependiente de la jefatura de Salud y Seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

- Requisitos para que el uso de grúa o camión grúa según necesidad:

- Certificado vigente de la grúa

- Certificado vigente del operador de la grúa

- Certificados vigentes de los elementos de izaje

- Debe contar con el chek list aprobado por personal dependiente de la jefatura de Salud y seguridad de YPFB TRANSPORTE S.A.

La recepción del material se hará de acuerdo a las condiciones de entrega descritas en la OC Ej.:

- Codificación de material: (Todo material deberá ser etiquetado o marcado de forma durable e "individualmente"), según indica la OC y la empresa, a continuación, algunos ejemplos:

| Ítems con código |  | Línea Blanca |  | Muebles |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la empresa |  | Nombre de la empresa |  | Nombre de la empresa |  |
| OC | 1010002518 | OC | 1010002324 | OC | 1010002281 |
| ITEM | 10 | ITEM | 10 | ITEM | 10 |
| CÓDIGO | 11009305 | CÓDIGO |  | CÓDIGO |  |
| CANTIDAD | 1 UN | DESCRIPCIÓN | Aire Acondicionado 12.000 BTU | DESCRIPCIÓN | Escritorio |

•             Entrega de factura, según indica la Orden de Compra.

## Procedimiento de comunicación

El CONTRATISTA deberá designar un responsable del servicio que coordinará todas las actividades con el Fiscal de Servicio.

## Requisitos para Proveedores

El CONTRATISTA deberá presentar los siguientes requisitos:

- Experiencia de la empresa, se debe presentar un currículo institucional y documentación que acredite experiencia en transporte internacional e importación de equipos de la industria petrolera, con al menos cinco (5) Contratos u Órdenes de Servicios. Adjuntar documentación de respaldo.

- Documentación Legal Aplicable:

Fotocopia de la Licencia de Operación de la ANB (Aduana Nacional de Bolivia).

Fotocopia de Detalle de Operador(es) de Comercio Exterior (OCE) Emitido por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

## Cronograma de Actividades

El CONTRATISTA debe presentar un cronograma incluyendo la planificación de todas las actividades que se realizarán para la ejecución del servicio, el cual debe ser aprobado por el Fiscal de Servicio, antes del inicio de las actividades.

El CONTRATISTA debe presentar un Plan de Ejecución de Transporte de Carga basado en el tiempo definido en el punto 5.8.2. Plazo del Importación de la carga.

## Organigrama

El CONTRATISTA tiene que presentar una estructura administrativa con nombres y números de contacto, para prestar el Servicio requerido.

## Entregables

El CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación:

Documentación del Transporte Internacional de los equipos.

  - Factura Comercial

  - Seguro de Transporte

  - Gastos en Origen

  - Parte de Recepción

  - Gastos en Destino

## Logística del Servicio

### Plazo del servicio

El plazo total para la Orden de Servicio será de 180 días calendario a partir de la Emisión de la Orden de Proceder.

### Plazo del Importación de la carga

El servicio de importación de los ÍTEMS descritos en el punto 4.1 Materiales no debe superar los 90 días calendario a partir de la confirmación de recojo de materiales desde el almacén del fabricante.

## Modalidad de Pago

El pago será realizado por el Total a la conclusión del servicio, por lo efectivamente transportado. Es decir que, al proporcionar el peso estimado, este puede variar al momento de la emisión de la lista de empaque, peso que será corroborado en la Guía marítimo/aéreo y en el Parte de Recepción.

Previa aprobación del servicio, estará a cargo del Fiscal, según lo siguiente:

- Presentación de la Pre-Factura e Informe del servicio conteniendo la documentación que respalde lo descrito en el punto 5.5. Entregables.

- Una vez aprobado el Informe, el Fiscal de Servicio emitirá el Boletín de Medición (documento interno para aprobación del pago) y dará una conformidad al servicio, habilitando al CONTRATISTA para emitir su factura adjuntando los siguientes documentos:

  - Orden de Servicio

  - Boletín de Medición

  - Factura

## Consideraciones de Seguros y SMS

Según el alcance del servicio no se tiene contemplado exigencias de requisitos SMS.

El CONTRATISTA debe considerar todos los seguros relativos al Transporte Internacional desde origen hasta destino.

## Formato de presentación de propuestas

Sin exclusión de otros requerimientos formales del proceso, el proponente debe presentar la siguiente información para la evaluación de las propuestas:

- Propuesta de servicios en el cual se debe verificar la existencia de todo el contenido solicitado en el punto 4 DESCRIPCIÓN.

- Documentación que respalde todo lo descrito en el punto 5.2 Requisito para Proveedores.

- La propuesta económica debe ser presentada directamente en el SRM.

## Anexos

- Anexo E-1 REPUESTOS SOLAR LOTE 1

- Anexo E-2 REPUESTOS SOLAR

ANEXO E-2 REPUESTOS SOLAR